科右前旗存在安全隐患房屋整改进度

加强乡镇属地房屋安全隐患动态监测排查工作，要求各乡镇建立动态监测管理台账，同时对动态新增房屋房屋进行鉴定。符合六类人群改造政策依规实施。目前存在安全隐患的198户已整改现已竣工180户，其余18户预计十月底竣工完成。